Risikenliste

Risikoklasse	Einzelrisiko	Wahrscheinlichkeit	Beeinträchtigung	Erklärung
Teamrisiken	Temporärer Ausfall eines Teammitglieds	75%	2	Person ist durch psychische oder physische Belange zeitlich begrenzt verhindert.
	Permanenter Ausfall eines Teammitglieds	20%	4	Person verlässt Projekt dauerhaft, z.B. Studienabbruch.
	Schlechte Zusammenarbeit	30%	5	Team spricht sich nicht ab, führt zu inkonsistenten und doppelten Ausarbeitungen.
	Mitglied erledigt Arbeit nicht	40%	4	Person arbeitet nicht korrekt, zuverlässig oder zu langsam
	Mangelndes Know-How	45%	3	Mitglieder scheitern an dem notwendigen Fachwissen.
	Unterschiedliche Meinungen	50%	1	Das Fällen einer Entscheidung dauert zu lange, diese Zeit fehlt dann bei wichtigeren Aufgaben.
	Rollenwechsel	12%	2	Ein Mitglied ist seiner Rolle nicht gewachsen. Die Einarbeitung in eine neue Rolle ist zeitaufwändig.
	Fehlende Motivation	10%	1	Die Mitglieder haben kein Interesse zu arbeiten.
	Fehlende Autorität	20%	3	Es gibt niemanden der die wichtigen Entscheidungen trifft und das Projekt plant.
	Unklare Befugnisse	15%	1	Die Mitarbeiter können nicht auf die für sie notwendigen Module zugreifen, aufgrund schlechter Zuteilung.
Managementrisiken	Schlechte Projektplanung	30%	5	Das Projekt kann nicht oder nur unter Stress auf den Schluss zu beendet werden.
Entwicklungsrisiken	Unerwartete Änderungen der Anforderungen	70%	4	Der Kunde ändert kurzfristig seine Wünsche, wodurch das Projekt geändert werden muss.
	Nicht umsetzbare Anforderungen	75%	1	Für die festgelegte Zeit utopische Vorstellungen des Kunden.
	Verständnisprobleme mit dem Kunden	60%	5	Falsches Produkt wird entwickelt, weil die Wünsche falsch aufgefasst worden sind.
	Großer Datenverlust	15%	4	Datenverlust durch unzureichendes Backup.
	Schlechte Dokumentation	20%	4	Durch schlechte Dokumentation kann es zu Schwierigkeiten und Missverständnissen in der Implementierung kommen.
Externe Risiken	Ausfall von Hardware	20%	1	Beispielsweise funktioniert der PC einer Person nicht mehr.
	Mangelhafte externen Produkte und Dienstleistungen	40%	3	Die Tools die zur Erstellung der Webseite genutzt werden sind nicht mehr zugänglich. (Server)
	Terminverzögerungen	40%	1	Ausfall eines Teammeetings und die daraus resultierende Verzögerung.