Risiken

- Aufgabenstellung wird falsch verstanden
  - Sobald das Missverständnis festgestellt wird, werden die Stakeholder um Aufklärung gebeten
- Mitglied fällt aus
  - Neuverteilung der Aufgaben um die Arbeitslast auf andere Gruppenmitglieder auszulagern
- Aufwand der Aufgaben wird zu gering eingeschätzt
  - Prioritäten der Aufgaben müssen neu vergeben werden um die Wichtigsten Aufgaben erledigen zu können
- Ausfall des Servers
  - Einspielen eines Backups
- Ausfall von Arbeitsrechnern
  - Verwenden von Ersatz Hardware
- Schwerwiegender Software Fehler bleibt unerkannt
  - ausreichendes Testen, insbesondere der Kritischen Komponenten
- Schwerwiegender Software Fehler kann nicht gelöst werden
  - Beziehen von Experten Meinung und wenn immer noch nötig ein Workaround
- Unzureichende Qualifikation der Team-Mitglieder
  - Es muss mehr Zeit in Einarbeitung der Mitglieder investiert werden, wodurch weniger Zeit in die Implementierung investiert werden kann